Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu  …………………. r. w Będzinie

pomiędzy:

Gminą Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino, NIP 499-053-57-35,

reprezentowaną przez

Panią Sylwię Halama – Wójta Gminy Będzino,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 21/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 07 lipca 2021 r. zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na usunięciu azbestu z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Będzino, określonych w załączniku nr 3 (dalej: Przedmiot zamówienia).

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest o masie łącznej ok.  64,80  Mg.

b) transport (odbiór) i utylizację wyrobów zawierających azbest o masie łącznej ok. 60,12 Mg.

- Ilość wyrobów azbestowych do usunięcia, wskazane w pkt. 2  mogą ulec zmianie z uwagi na fakt, że podstawą ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w których to właściciele określali ilość zdemontowanego azbestu. Rozliczenie za wykonany Przedmiot Zamówienia nastąpi na podstawie  rzeczywistych ilości odebranego azbestu, zgodnych z protokołem odbioru i kartą przekazania odpadu.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot zamówienia w terminie do 31.08.2023 r.

§ 3

Zobowiązania stron

- Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe właścicieli poszczególnych nieruchomości, wraz z wykazaną ilością azbestu, ujętych 
w zadaniu – załącznik nr 3.

- Wykonawca uzgodni termin realizacji przedmiotu umowy z właścicielami poszczególnych nieruchomości w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac przed przystąpieniem do wykonania zadania, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca dokona zgłoszenia o przystąpieniu do prac do właściwego organu (w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do prac).

- Wykonawca zorganizuje własnym kosztem i staraniem zaplecze budowlane oraz zabezpieczy i oznakuje teren prowadzonych prac zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Podczas wykonywania prac Wykonawca zastosuje dostępne środki techniczne w celu zminimalizowania pylenia.

- W przypadku, gdy usuwanie azbestu będzie polegało wyłącznie na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych, nie obowiązują zapisy ust. 3, 4.

- Wykonawca codziennie w trakcie prac zabezpieczy i oznakuje zdemontowane wyroby azbestowe oraz będzie je magazynował w zabezpieczonym miejscu do czasu przekazania ich do transportu.

- Wykonawca zorganizuje transport odpadów azbestowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych w terminie do 7 dni od daty zakończenia prac.

- Wykonawca przekaże odpady azbestowe na składowisko posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zawartą umową między Wykonawcą a składowiskiem (umowę należy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu) w terminie do 7 dni od daty zakończenia prac.

- Po zakończeniu realizacji prac Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu w terminie tygodnia od zakończenia realizacji zadnia.

- Wykonawca po zakończeniu prac uzyska z każdej nieruchomości protokół końcowy odbioru robót w terminie tygodnia od zakończenia realizacji zadania.

- Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, w ilości zgodnej z protokołami odbioru robót, będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału karty przekazania odpadów, sporządzonej oddzielnie dla każdej nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 
8 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) w terminie tygodnia od zakończenia realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich nieprawidłowości wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni od dnia ich zgłoszenia na piśmie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli realizacji zadania.

§ 4

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację Przedmiotu zamówienia będą:

- w imieniu Zamawiającego: ……………………………………………,

- w imieniu Wykonawcy: ......................................................

- Wykonawca ma obowiązek sporządzić i złożyć u Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy, w formie 
i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu zamówienia strony ustalają na podstawie stawek jednostkowych, stałych w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze złożoną ofertą:

a)  demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest:

cena netto …....... zł / Mg,  słownie:...................

VAT 8 %

cena brutto …..... zł / Mg, słownie:....................

b) odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest:

cena netto …........ zł/ Mg,  słownie: …..............

VAT 8 %

cena brutto …...... zł / Mg, słownie:..................

Łączna kwota zadania: ……….. złotych brutto

(słownie: ……………………………………… ……. złotych 00/100)

- Wartością zobowiązania będzie suma iloczynów cen jednostkowych, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz ilości faktycznie wykonanych usług, określona na podstawie protokołów odbioru robót, z poszczególnych nieruchomości.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół zbiorczy odbioru robót i dokumentów potwierdzających wykonanie robót, podpisany przez Wykonawcę
 i Zamawiającego.

- Do protokołu zbiorczego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujący komplet dokumentów:

a) wykaz nieruchomości, z których zostały usunięte wyroby zawierające azbest: adres, rodzaj wykonywanych prac (demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie), ilość usuniętego azbestu w Mg, wartość demontażu, odbioru, transportu 
i unieszkodliwienia, odpowiadającą 100 % wartości wykonywanych prac,

b) karty przekazania odpadów obejmujące wyłącznie fakturowane usługi (oryginały),

c) dokumentację fotograficzną (wersja papierowa i elektroniczna) każdej nieruchomości sprzed rozpoczęcia usuwania z niej wyrobów azbestowych, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego),

d) protokoły zakończenia robót, podpisane przez Zamawiającego, właściciela nieruchomości i Wykonawcę,

e) oświadczenia o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia poszczególnych nieruchomości z azbestu,

f) kserokopię zgłoszenia o przystąpieniu do prac do właściwego organu (np. potwierdzenie nadania).

- Płatność za wykonanie zadania będzie realizowana przez Zamawiającego 
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 6

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności obejmującej przedmiot umowy oraz polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (uwierzytelnioną kopię dostarczy Zamawiającemu).

- Wykonawca zapewnia pracowników, materiały oraz sprzęt, niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, gwarantującymi wykonanie zadania we właściwy i bezpieczny sposób, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności prawem budowlanym i przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Wykonawca oświadcza, że w ofercie skalkulował wszystkie składniki wpływające na cenę ostateczną, tj. praca i transport sprzętu, rozładunek 
i załadunek materiału, prace porządkowe, transport i utylizacja odpadów, ubezpieczenie OC, itp.

- Wykonawca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą, za zniszczenia własności prywatnej, w tym również osób trzecich, spowodowane działaniem związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest;

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów;

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

  - Ustalenie daty i godziny demontażu, odebrania wyrobów zawierających  azbest z właścicielami nieruchomości, u których mają być wykonane prace lub inną osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Termin demontażu, odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż termin realizacji zadania.

  - Ważenie odbieranych płyt azbestowo-cementowych w obecności: oddającego azbest oraz przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o dniu jego odbioru: Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych urządzeń,

  - Sporządzanie dla każdego miejsca odbioru wyrobów zawierających azbest protokołu odbioru robót na formularzu którego wzór  zostanie przekazany przez Zamawiającego z podaną ilością rzeczywiście odebranego azbestu. Protokół podpisany musi być przez Zamawiającego, właściciela  obiektu 
i Wykonawcę. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie  rzeczywistych ilości odebranego azbestu, zgodnych 
z protokołem odbioru i kartą przekazania odpadu,

  - Wykonania  dla każdego obiektu-  dokumentacji fotograficznej  po wykonaniu prac w postaci  papierowej  oraz elektronicznej z  danymi adresowymi obiektu w sposób odzwierciedlający perspektywę lokalizacyjną odbioru i demontażu wyborów zawierających azbest  uprzednio przekazanych przez Zamawiającego,

  - Zapewnienie we własnym zakresie wszelkich materiałów, urządzeń 
i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Utrzymanie terenu wykonywania Przedmiotu Zamówienia w należytym  stanie i porządku oraz  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
a w sytuacji powstania  tych przeszkód, sporządzenie projektu organizacji  ruchu  i uzgodnienie  go  z właściwymi organami.

  - Podjęcie niezbędnych środków, aby wykonywane prace nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów budowlanych;

  - Zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

  - Bezpośrednio po wykonaniu prac, transportowanie do miejsca unieszkodliwienia usuniętych wyrobów zawierających azbest, aby powstałe odpady nie były magazynowane na terenie wykonywania przedmiotu umowy;

  - Sporządzenie kart przekazania odpadów pomiędzy Wykonawcą 
a składowiskiem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i przekazywanie ich Zamawiającemu,

  - Po wykonania Przedmiotu Zamówienia uporządkowanie terenów użytkowanych przez Wykonawcę z uwzględnieniem wykazu poszczególnych usług (obiektów budowlanych) pomiędzy Wykonawcą                   a składowiskiem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i przekazywanie kserokopii tych kart Zamawiającemu;

  - Złożenie pisemnych oświadczeń o wykonaniu prac zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

  - Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej po wykonaniu poszczególnych usług w postaci papierowej lub elektronicznej;

  - Po wykonaniu przedmiotu umowy uporządkowanie terenów użytkowanych przez Wykonawcę.

  - Informowanie Zamawiającego faksem, drogą elektroniczną lub telefonicznie o terminach rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych usług.

  - Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie 
o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji przedmiotu umowy, jakość wykonania, opóźnienia planowanej daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim lub w imieniu właścicieli obiektów budowlanych, a także w imieniu osób trzecich, powstałych podczas, w związku lub przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia i zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów.

§ 9

Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą wykona zamówienie sam.

§ 10

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia następujących okoliczności:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie Przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć  w chwili zawierania umowy:

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje Przedmiot zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

- Wykonawca utraci uprawnienia  do wykonania Przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może zostać złożone przez Zamawiającego wyłącznie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

3.   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zrzeka się  wszelkich roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy 
w okolicznościach wyżej wskazanych za wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie 
 za wykonaną część umowy.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 10% wartości Przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,

- w wysokości  10% wartości  Przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy,

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia i niedotrzymanie  terminu zakończenia prac w wysokości 0,5 % wartości Przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania do ich zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie kar umownych  Zamawiający naliczy odsetki ustawowe.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości Przedmiotu zamówienia powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych ponad  kwoty naliczonych kar umownych.

§ 12

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  zmiana będzie  dotyczyła  następujących zdarzeń :

- wystąpiła konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy,

- wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, określonych w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

- zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1.	 Jeśli dla prawidłowej realizacji zadania publicznego Wykonawca uzyska dostęp do danych osobowych w rozumieniu ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym jako na administratorze danych osobowych zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, w szczególności do wykonania obowiązków informacyjnych oraz odbioru stosownego oświadczenia 
o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą te dane.

2.	Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, w szczególności, że osobom zaangażowanym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz, że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę i jego współpracowników obowiązków, dotyczących ochrony danych osobowych.

4.	Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych.

§ 15

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania Przedmiotu zamówienia, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy stanowiące jej integralną cześć:

-  Załącznik nr 1 – Zapytanie cenowe,

-  Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,

-  Załącznik nr 3 - Wykaz nieruchomości.

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA